Asignatura: Capstone
Sigla: PTY4614
Carrera: Ingeniería en Informática
Docente: Marco Antonio Valenzuela Contreras

Integrantes del equipo

| Nombre | RUT | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Felipe Isrrael Madrid Oyanadel | 15.383.139-4 | Scrum Master y QA |
| Sergio Andrés Bravo Quezada | 16.116.134-9 | Desarrollador Back-end |
| Julio Cesar Mena Torres | 12.870.666-6 | Desarrollador Front-end y QA |

INFORME TÉCNICO
FASE 1 — DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT

Plataforma web MARCOM

Contenido

1. Antecedentes del equipo	2

2. Descripción del Proyecto APT	2

3. Fundamentación del Proyecto APT	2

3.1 Relevancia del proyecto	2

3.2 Descripción del proyecto	3

3.3 Pertinencia con el perfil de egreso	3

3.4 Relación con los intereses profesionales	3

Felipe Isrrael Madrid Oyanadel	3

Sergio Andrés Bravo Quezada	4

Julio Cesar Mena Torres	4

3.5 Factibilidad de desarrollo	4

4. Objetivos	5

4.1 Objetivo general	5

4.2 Objetivos específicos	5

5. Metodología	5

5.1 Roles y responsabilidades	5

5.2 Enfoque de sprints	6

5.3 Stack y herramientas	6

6. Evidencias	6

7. Plan de trabajo	6

8. Carta Gantt	7

9. Indicadores de calidad disciplinarios	7

10. Abstract / Resumen	8

Resumen	8

Abstract	8

11. Individual conclusions (English)	8

Felipe Isrrael Madrid Oyanadel	8

Sergio Andrés Bravo Quezada	8

Julio Cesar Mena Torres	9

12. Individual reflection (English)	9

Felipe Isrrael Madrid Oyanadel	9

Sergio Andrés Bravo Quezada	9

Julio Cesar Mena Torres	9

13. Referencias	9

# 1. Antecedentes del equipo

| Carrera | Ingeniería en Informática |
| --- | --- |
| Sede | Plaza Vespucio |
| Asignatura / Sigla | Capstone / PTY4614 |
| Docente | Marco Antonio Valenzuela Contreras |
| Organización | Sociedad de Instalaciones Marcom Compañía Limitada |
| Contraparte | Marco Mena Torres, Director Ejecutivo (Product Owner) |

# 2. Descripción del Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Plataforma web MARCOM |
| --- | --- |
| Áreas de desempeño | Desarrollo de software, gestión de proyectos informáticos, calidad de software, modelamiento de datos y arquitectura de soluciones. |
| Competencias de especialidad | 3. Desarrollar una solución de software. 4. Construir modelos de datos. 6. Realizar pruebas de certificación. 7. Construir el modelo arquitectónico. 16. Gestionar proyectos informáticos. |

MARCOM es una plataforma web distribuida, basada en microservicios, orientada a optimizar la trazabilidad y la gestión operativa de empresas de mantenimiento e inventario tecnológico, con foco en estaciones de servicio y tiendas de conveniencia. El sistema busca resolver la falta de un registro centralizado e integrar cuatro dominios: inventario tecnológico, órdenes de trabajo en terreno, facturación electrónica y pagos, y un dashboard analítico.

# 3. Fundamentación del Proyecto APT

## 3.1 Relevancia del proyecto

El proyecto se sitúa en una empresa real de instalaciones y mantenimiento tecnológico en la Región Metropolitana. En este tipo de operación, los equipos, las órdenes de trabajo y la facturación suelen gestionarse de forma fragmentada (planillas, correos, evidencia en teléfonos y procesos manuales de cobro). Esa fragmentación genera pérdida de trazabilidad, errores de stock, retrasos en facturación y poca visibilidad gerencial.

La relevancia para el campo laboral de Ingeniería en Informática es directa: el equipo debe analizar un proceso de negocio real, diseñar una arquitectura distribuida, construir una solución de software, modelar datos escalables, integrar servicios externos (Flow y DTE/SII) y gestionar el proyecto con un marco ágil. Es una situación laboral plausible, no un ejercicio aislado de aula.

El aporte de valor, real para la organización y formativo para el equipo, consiste en centralizar inventario por número de serie y código QR, registrar evidencia digital de terreno, habilitar un flujo de cobro y facturación, y entregar indicadores operativos para la toma de decisiones.

## 3.2 Descripción del proyecto

El objetivo del semestre es diseñar, construir e implantar un MVP funcional de MARCOM, con arquitectura de microservicios, frontend en React y persistencia en PostgreSQL. El producto se abordará por dominios, con entregas incrementales:

- Inventario tecnológico: control de stock por número de serie, estados de equipo y trazabilidad por código QR.

- Órdenes de trabajo en terreno: asignación, seguimiento y captura de evidencia digital (fotografía y firma).

- Facturación y pagos: integración progresiva con Flow y emisión de DTE/SII.

- Dashboard analítico: KPIs de ocupación de inventario, estado de órdenes y seguimiento de pagos.

El alcance del semestre prioriza un MVP usable y demostrable. Las integraciones externas se implementarán de forma incremental (sandbox o flujo simulado controlado si la habilitación tributaria o comercial se atrasa), sin perder la arquitectura objetivo.

## 3.3 Pertinencia con el perfil de egreso

El proyecto exige aplicar, de manera conjunta, al menos cuatro competencias de especialidad del plan de estudio:

Desarrollar una solución de software (competencia 3 y 13). Se construye una plataforma web completa, con frontend, backend, integración de componentes y despliegue en contenedores.

Construir modelos de datos (competencia 4 y 5). Se diseñan e implementan esquemas PostgreSQL por dominio (usuarios, inventario, órdenes, facturación), con integridad referencial y escalabilidad.

Realizar pruebas de certificación (competencia 6). Se definen Definition of Done, pruebas funcionales, de integración y de usabilidad, con registro de hallazgos y mejora del producto.

Gestionar proyectos informáticos (competencia 16). Se planifica y controla el trabajo con Scrum: backlog, sprints, tablero, burndown, impedimentos, review y retrospectiva.

Construir el modelo arquitectónico (competencia 7). Se define una arquitectura de microservicios con API Gateway, servicios de negocio, bases de datos por contexto e integraciones externas.

Estas competencias no se declaran solo en el papel: cada una tiene evidencia concreta (repositorio, modelo de datos, plan de pruebas, artefactos Scrum y diagrama de arquitectura).

## 3.4 Relación con los intereses profesionales

### Felipe Isrrael Madrid Oyanadel

Sus intereses profesionales se concentran en el desarrollo de software, la gestión de proyectos informáticos y el aseguramiento de calidad, con una mirada de diseño de interfaces y de sistematización del trabajo de equipo. En MARCOM esos intereses se reflejan en el rol de Scrum Master y QA: facilitar el proceso ágil, cuidar la Definition of Ready y Definition of Done, apoyar la documentación de gestión y participar en la validación de lo construido. El proyecto contribuye a su desarrollo profesional porque lo obliga a coordinar un producto real, no solo a programar de forma aislada.

### Sergio Andrés Bravo Quezada

Sus intereses se centran en el ciclo de los datos: ingesta, modelamiento, almacenamiento seguro, análisis avanzado, automatización con Python y protección de la infraestructura. El área que más le motiva es la ingeniería y el análisis de datos aplicada a optimizar procesos operativos. En MARCOM eso se concreta en el back-end, el modelo de datos, la integridad de la información de inventario y órdenes, y la base para el dashboard analítico.

### Julio Cesar Mena Torres

Sus intereses están en arquitectura y desarrollo front-end (SPA), aseguramiento de calidad y visualización analítica de datos. La intersección que más le interesa es construir interfaces React de alto rendimiento, respaldadas por pruebas y conectadas a dashboards con KPIs. MARCOM le permite aplicar esa combinación: SPA en React + TypeScript, Tailwind CSS, consumo del API Gateway, pruebas de interfaz y el módulo analítico.

## 3.5 Factibilidad de desarrollo

El proyecto es factible en el marco de Capstone (un semestre y 20 créditos) si se acota a un MVP por dominios y no a la plataforma “completa” en su versión de producción definitiva.

Tiempo. El cronograma institucional contempla definición en Fase 1, construcción en Fase 2 y presentación en Fase 3. El equipo trabajará en sprints cortos por dominio (Auth, Inventario, Órdenes, Facturación/Pagos y Analítica), con un Sprint 0 de habilitación.

Materiales y stack. Se utilizarán herramientas de uso académico o gratuito: GitHub, FastAPI, PostgreSQL, Docker, React + TypeScript, Tailwind CSS y ambiente local o de bajo costo. El tablero de trabajo se formalizará en GitHub Projects para no introducir una herramienta adicional no definida.

Factores que facilitan. Existe una organización real y un Product Owner disponible (Marco Mena Torres). El problema de negocio está identificado. El equipo tiene roles complementarios (proceso/QA, back-end/datos, front-end/QA).

Factores que dificultan y mitigación. La integración DTE/SII y Flow puede retrasarse por credenciales, ambiente sandbox o normativa. Mitigación: diseñar la arquitectura de integración desde el inicio e implementar primero un flujo interno de órdenes de pago, conectando la pasarela cuando esté habilitada. Otro riesgo es la sobrecarga de alcance; se mitiga priorizando el Product Backlog y protegiendo el MVP. Un tercer riesgo es la coordinación de tres roles técnicos; se mitiga con Daily, Impediment Log y Definition of Done común.

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implantar un MVP de la plataforma web MARCOM que permita gestionar inventario tecnológico, órdenes de trabajo, un flujo de cobro/facturación y un tablero de indicadores, utilizando una arquitectura de microservicios y un marco de trabajo Scrum.

## 4.2 Objetivos específicos

- Levantamiento y priorización del Product Backlog con el Product Owner, incluyendo épicas, historias de usuario y criterios de aceptación.

- Diseñar la arquitectura de la solución y el modelo de datos por dominio, de forma escalable y alineada a los procesos de la organización.

- Construir los módulos de autenticación, inventario y órdenes de trabajo, integrando frontend, backend y persistencia.

- Implementar de forma incremental el flujo de pagos/facturación y un dashboard con KPIs operativos.

- Definir y aplicar un plan de pruebas y una Definition of Done que permitan validar producto y proceso.

- Gestionar el proyecto con Scrum, generando los artefactos exigidos por la asignatura y controlando avances, riesgos e impedimentos.

# 5. Metodología

Se utilizará Scrum como marco de trabajo, coherente con la propuesta del proyecto y con el listado de artefactos de la Escuela. El desarrollo será iterativo, con sprints organizados por dominio y validación temprana de seguridad, reglas de negocio, generación de documentos y APIs externas.

## 5.1 Roles y responsabilidades

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Felipe Madrid | Scrum Master y QA | Facilita ceremonias, mantiene backlog visible, registra impedimentos, cuida DoR/DoD y apoya pruebas de aceptación y usabilidad. |
| Sergio Bravo | Back-end | Diseña e implementa servicios FastAPI, modelo de datos PostgreSQL, integraciones Flow/DTE y contenedores Docker. |
| Julio Mena | Front-end y QA | Construye la SPA en React + TypeScript y Tailwind, consume el API Gateway, implementa evidencia digital y apoya pruebas de interfaz. |
| Marco Mena Torres | Product Owner | Define visión, prioriza el backlog, valida incrementos y representa a la organización cliente. No es estudiante del curso. |

## 5.2 Enfoque de sprints

- Sprint 0: visión, DoR/DoD, repositorio, ambientes, arquitectura base y tablero.

- Sprints de dominio: Auth, Inventario, Órdenes de trabajo, Facturación/Pagos y Analítica.

- Cada sprint incluye planning, daily, review y retrospective, con actualización de burndown e impediment log.

## 5.3 Stack y herramientas

| Frontend | React + TypeScript, Tailwind CSS, SPA |
| --- | --- |
| Backend | FastAPI (microservicios) y API Gateway |
| Datos | PostgreSQL por dominio; almacenamiento de evidencias en object storage |
| Infraestructura | Docker / contenedores |
| Integraciones | Flow (pagos) y DTE/SII (facturación electrónica) |
| Repositorio | GitHub (README, ramas por feature, pull requests) |
| Tablero | GitHub Projects (a formalizar en Sprint 0) |

# 6. Evidencias

Las evidencias se acuerdan para visibilizar tanto el producto como el proceso. Se distinguen evidencias de avance (Fase 2) y evidencias finales (cierre de Fase 2 y Fase 3).

| Tipo | Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Product Backlog y épicas | Lista priorizada, historias con criterios de aceptación y estimación. | Demuestra gestión del proyecto y alineación con el PO. |
| Avance | Arquitectura y modelo de datos | Diagrama de microservicios y ER por dominio. | Demuestra diseño de solución y modelamiento escalable. |
| Avance | Repositorio GitHub | Código, README, Docker y tablero asociado. | Demuestra construcción real e integración de componentes. |
| Avance | Plan y registros de prueba | DoD, casos de prueba y hallazgo/corrección. | Demuestra calidad de producto y de proceso. |
| Final | MVP desplegable | Módulos de inventario, OT, flujo de pago y dashboard. | Demuestra implantación de la solución. |
| Final | Artefactos Scrum | Sprint backlogs, reviews, retros, burndown e impediment log. | Demuestra control del proyecto durante el semestre. |

# 7. Plan de trabajo

| Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Gestión de proyectos | Definición de visión, roles y backlog | Visión, 4 pilares, épicas, DoR/DoD e Impact Mapping. | Guías Duoc, reuniones PO | Fase 1 S1–S4 | Felipe (facilita) / Equipo / PO |
| 7 Arquitectura | Arquitectura y ambientes | Diagrama de microservicios, GitHub, Docker y tablero. | GitHub, Docker | S4–S6 | Sergio / Julio / Felipe |
| 4 Modelo de datos | Diseño e implementación BD | Esquemas auth, inventario, OT y billing. | PostgreSQL | S5–S8 | Sergio Bravo |
| 3 y 13 Software | Módulo Auth + Inventario | Login, roles, stock por serie y QR. | FastAPI, React | S6–S10 | Sergio / Julio |
| 3 y 13 Software | Módulo Órdenes de trabajo | Asignación, seguimiento y evidencia digital. | React, API | S8–S12 | Julio / Sergio |
| 3 y 14 Integración | Pagos, DTE y dashboard | Flujo Flow/DTE incremental y KPIs. | Flow, SII, React | S11–S15 | Sergio / Julio / Felipe |
| 6 Pruebas | QA continuo y mejora | Casos de prueba, hallazgos y corrección. | DoD, checklists | S6–S15 | Felipe y Julio (QA) |
| 16 Control | Reviews, retros e informes | Avance, informe final y presentación. | Artefactos Scrum | S10, S15–S18 | Equipo / Felipe SM |

Observaciones: el principal obstaculizador es la dependencia de integraciones externas y la amplitud del alcance. El facilitador principal es la disponibilidad del Product Owner y la separación clara de roles. El Scrum Master protege el MVP y escala impedimentos a tiempo.

# 8. Carta Gantt

La planificación respeta las tres fases de Capstone. Las marcas indican el periodo principal de cada actividad.

| Actividad | Fase 1 (S1–S4) | Fase 2 (S5–S15) | Fase 3 (S16–S18) |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición, visión y backlog | X |  |  |
| Arquitectura, repo y ambientes | X | X |  |
| Modelo de datos |  | X |  |
| Auth + Inventario |  | X |  |
| Órdenes de trabajo |  | X |  |
| Pagos / DTE + Dashboard |  | X |  |
| QA y mejoras |  | X | X |
| Informe de avance / final |  | X | X |
| Presentación APT |  |  | X |

# 9. Indicadores de calidad disciplinarios

El diseño del proyecto incorpora los indicadores de calidad asociados a las competencias seleccionadas:

- / 1.2 / 1.3 Pruebas: se diseñan y aplican pruebas de validación de producto y proceso, y se corrige a partir de sus resultados.

- 2.1 / 2.2 Gestión: se planifica y controla el proyecto con Scrum, ofreciendo alternativas de alcance (MVP vs. integraciones completas) según riesgos.

- 3.1 / 3.2 Datos: se diseña e implementa un modelo de datos por dominio, escalable en el tiempo.

- 4.1 / 4.2 / 4.3 Software: se construye, integra e implanta una solución mediante técnicas sistemáticas (repo, contenedores, sprints y DoD).

# 10. Abstract / Resumen

## Resumen

Este informe define el Proyecto APT MARCOM, una plataforma web distribuida para la gestión de inventario tecnológico, órdenes de trabajo en terreno, facturación electrónica y analítica operativa de una empresa real de instalaciones y mantenimiento. El trabajo se desarrollará en un semestre, con un equipo de tres estudiantes y un Product Owner organizacional, utilizando Scrum y un stack basado en FastAPI, PostgreSQL, Docker y React. El alcance se acota a un MVP demostrable, priorizando trazabilidad, evidencia digital y visibilidad gerencial. El proyecto integra competencias de desarrollo de software, modelamiento de datos, pruebas y gestión de proyectos informáticos, y se considera factible por la disponibilidad de contraparte, la complementariedad de roles y la mitigación explícita de las integraciones externas.

## Abstract

This report defines the MARCOM Capstone project: a distributed web platform for technology inventory control, field work orders, electronic invoicing and operational analytics in a real installation and maintenance company. The work will be carried out in one academic term by a three-student team and an organizational Product Owner, using Scrum and a stack based on FastAPI, PostgreSQL, Docker and React. Scope is limited to a demonstrable MVP that prioritizes traceability, digital evidence and managerial visibility. The project integrates software development, data modeling, testing and IT project management competencies. It is feasible due to stakeholder availability, complementary team roles and an explicit mitigation plan for external payment and tax integrations.

# 11. Individual conclusions (English)

### Felipe Isrrael Madrid Oyanadel

The definition stage confirms that MARCOM is a relevant and feasible Capstone project if the team protects an MVP instead of attempting a full production platform in one term. My contribution as Scrum Master and QA is to keep the process visible, facilitate decisions with the Product Owner and ensure that quality criteria are explicit before development accelerates. The main risk is scope expansion around Flow and DTE/SII; the correct response is incremental integration, not delay of the core inventory and work-order value.

### Sergio Andrés Bravo Quezada

From a backend and data perspective, the project is valuable because it requires a domain-oriented data model, secure persistence and later analytical use of operational information. The architecture of multiple PostgreSQL schemas is consistent with the business processes of inventory, field operations and billing. My conclusion is that data integrity and service boundaries must be established early; otherwise, frontend delivery and dashboards will inherit structural defects.

### Julio Cesar Mena Torres

The project matches my professional focus on frontend architecture, software quality and analytical visualization. A React and TypeScript SPA connected to a gateway is a realistic industry scenario. My conclusion is that user experience in the field (work orders, photos and signatures) must drive interface decisions, and that QA should be embedded in each increment rather than postponed to the final weeks.

# 12. Individual reflection (English)

### Felipe Isrrael Madrid Oyanadel

This phase forced me to separate the academic role of Scrum Master from the operational narrative of professional practice. I learned that facilitation is not a secondary task: without a shared vision, DoR, DoD and a living backlog, technical talent does not produce a coherent product. I also recognized that my dual QA responsibility is useful only if I do not become a bottleneck. Next, I must help the team freeze the first sprint goal and keep external integrations from dominating early planning.

### Sergio Andrés Bravo Quezada

Defining the project helped me connect my interest in data engineering with a concrete operational problem. Inventory serial numbers, equipment states and billing events are not abstract tables; they are the record of how the company works. I need to balance ambition in automation and security with the time available. The reflection I take into Phase 2 is to deliver a solid core model first and then expose analytics, rather than designing every future report before the first service is stable.

### Julio Cesar Mena Torres

Writing this definition made clear that frontend work in this project is not only visual. The interface must capture evidence, support technicians and display KPIs that management can trust. That combination of SPA development, testing and dashboards is exactly the intersection I want to strengthen. My commitment for the next phase is to propose an initial component structure and a testable user flow for inventory and work orders, instead of waiting for a finished backend to start designing.

# 13. Referencias

Duoc UC, Escuela de Informática y Telecomunicaciones. Instructivo Capstone PTY4614.

Duoc UC. Guía del estudiante Fase 1: Definición Proyecto APT.

Duoc UC. Pauta Formativa Fase 1: Definición Proyecto APT.

Schwaber, K. y Sutherland, J. The Scrum Guide.

Documentación oficial de FastAPI, PostgreSQL, Docker, React y Tailwind CSS.

Documentación de Flow y del Servicio de Impuestos Internos (DTE), para el diseño de integraciones.