DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE SPRINT

Sprint 2 — Operación en terreno y evidencia digital

Artefacto 12.2  ·  Sprint Goal, Sprint Backlog y desglose de tareas

1. Datos generales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Número de sprint | Sprint 2 — Operación en terreno y evidencia digital |
| Duración | 2 semanas (10 días hábiles) · Del 07 de septiembre de 2026 al 18 de septiembre de 2026 |
| Capacidad de referencia del squad | 26 puntos de historia por sprint (dedicación completa) |
| Puntos comprometidos en este sprint | 26 puntos |
| Scrum Master & QA | Felipe Isrrael Madrid Oyanadel |
| Desarrollador back-end | Sergio Andrés Bravo Quezada |
| Desarrollador front-end & QA | Julio Cesar Mena Torres |
| Product Owner | Marco Mena Torres |

2. Objetivo del sprint (Sprint Goal)

Habilitar la ejecución completa de Órdenes de Trabajo en terreno, permitiendo la captura inalterable de evidencias digitales (fotografía y firma del cliente), la actualización de estados de la OT en tiempo real, el reagendamiento y los movimientos de inventario asociados.

3. Historias seleccionadas (Sprint Backlog)

Las historias salen del Product Backlog priorizado. Solo entran las que cumplen DoR.

| ID | Pts | Historia |
| --- | --- | --- |
| HU-OT-02 | 8 | Registrar ejecución de OT con foto y firma digital del cliente. |
| HU-OT-03 | 3 | Consultar estado y trazabilidad de la OT. |
| HU-OT-04 | 5 | Asignación múltiple y reagendamiento de OTs por sucursal. |
| HU-INV-04 | 5 | Movimientos de inventario entre bodegas y asignación a OT. |
| HU-INV-05 | 5 | Reporte de stock crítico y alertas de reposición. |

Total comprometido: 26 puntos.

4. Desglose de tareas (Task Breakdown)

Cada historia se parte en trabajo concreto. Las horas son estimación de esfuerzo, no un contrato rígido.

Back-end — Sergio Bravo

| ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- |
| T-BE-201 | Almacenamiento de archivos (local o S3) para imágenes y firmas. | 12 |
| T-BE-202 | Endpoint /work-orders/{id}/evidence (multipart/form-data). | 14 |
| T-BE-203 | Cambio automático de OT a COMPLETADA con timestamp. | 10 |
| T-BE-204 | Transferencia de activos entre bodegas y rebaja de stock por OT. | 14 |
| T-BE-205 | API de consulta de stock crítico y umbrales mínimos. | 12 |

Front-end y QA — Julio Mena

| ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- |
| T-FE-201 | Interfaz adaptativa (mobile first) para ejecución de OT. | 14 |
| T-FE-202 | Canvas en React para firma manuscrita digital. | 12 |
| T-FE-203 | Captura y vista previa de fotografía del servicio. | 12 |
| T-FE-204 | Seguimiento de OT con badges de estado. | 10 |
| T-FE-205 | Pantalla de transferencias de inventario entre bodegas. | 12 |

Scrum Master y QA — Felipe Madrid

| ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- |
| T-SM-201 | Verificar DoR de terreno y coordinar pruebas en móvil. | 6 |
| T-SM-202 | Monitorear burndown e identificar cuellos de botella en uploads. | 8 |
| T-SM-203 | Pruebas de subida de foto y firma en baja conectividad. | 14 |
| T-SM-204 | Facilitar ceremonias del Sprint 2 y mantener el Impediment Log. | 4 |

5. Evidencias visuales

Insertar las capturas en los recuadros. No reemplazan el tablero ni los mockups: los documentan.

Espacio reservado — imagen 12.2.1 Tablero GitHub Projects del Sprint 2 con las HU asignadas.

Espacio reservado — imagen 12.2.2 Mockups del canvas de firma digital y de la carga de fotografía.

6. Compromiso y aprobación

Las partes aceptan el Sprint Goal, el Sprint Backlog y el desglose de tareas de este ciclo. Una historia se considera terminada solo si cumple DoD.

| ______________________________ Felipe Isrrael Madrid Oyanadel Scrum Master & QA | ______________________________ Sergio Andrés Bravo Quezada Desarrollador Back-end |
| --- | --- |
| ______________________________ Julio Cesar Mena Torres Desarrollador Front-end & QA | ______________________________ Marco Mena Torres Product Owner — Marcom |

Fecha de planificación: 07 de septiembre de 2026.