DOCUMENTO DE RETROSPECTIVA DE SPRINT

Sprint 1 — Núcleo de plataforma, autenticación y bodega

Artefacto 20.1  ·  Keep / Problem / Try  ·  inspección del proceso

1. Datos generales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sprint evaluado | Sprint 1 — Núcleo de plataforma, autenticación por correo/JWT y bodega QR |
| Puntos entregados | 26 / 26 (100%) |
| Fecha de la sesión | 04 de septiembre de 2026 (viernes de cierre de la Semana 2 del Sprint 1). |
| Scrum Master & QA | Felipe Isrrael Madrid Oyanadel |
| Desarrollador back-end | Sergio Andrés Bravo Quezada |
| Desarrollador front-end & QA | Julio Cesar Mena Torres |
| Product Owner | Marco Mena Torres |

2. Rendimiento: objetivo versus entregado

El squad completó los 26 puntos comprometidos. Quedó habilitada la autenticación por correo y contraseña con token JWT, el control de acceso por roles, el alta de activos por número de serie con QR, el cambio de estado, la búsqueda de inventario y la creación de la primera Orden de Trabajo.

Historias cerradas: HU-AUTH-01, HU-AUTH-02, HU-AUTH-03, HU-INV-01, HU-INV-02, HU-INV-03 y HU-OT-01. Los dos impedimentos del ciclo (CORS y librería QR) se resolvieron dentro del sprint.

3. Inspección — Keep / Problem / Try

La sesión recorre tres preguntas: qué se mantiene, qué frenó al equipo y qué se prueba en el ciclo siguiente.

A. Qué funcionó (Keep)

El tablero en GitHub Projects y el DoR evitaron entrar historias incompletas al sprint.

Las Daily (lunes, miércoles y viernes) sacaron a tiempo el error de CORS entre React y FastAPI.

La guía de marca entregada al inicio alineó el login y el alta de activo sin retrabajo visual.

El Product Owner validó el flujo de login por correo y el alta de activo con QR en la Review.

B. Qué se puede mejorar (Problem)

FastAPI bloqueó el front por CORS: el middleware no estaba en el arranque del servicio.

La librería de QR no renderizaba en React 18 y obligó a cambiar de versión a mitad de sprint.

El contrato del login (correo, no RUT) se confirmó tarde respecto del primer mockup.

4. Plan de acción hacia el Sprint 2

| ID | Compromiso | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT-S1-01 | Dejar el middleware CORS configurado en el arranque de cada servicio FastAPI. | Sergio Bravo | COMPROMETIDO |
| ACT-S1-02 | Fijar versiones de librerías de UI (QR y canvas) antes de maquetar terreno. | Julio Mena | COMPROMETIDO |
| ACT-S1-03 | Preparar ambiente responsive y casos de prueba de evidencia (foto y firma) para el Sprint 2. | Felipe Madrid | COMPROMETIDO |

Los acuerdos entran al Sprint 2 (terreno y evidencia digital). Una historia se sigue considerando terminada solo si cumple DoD.

5. Compromiso y aprobación

Con su firma, las partes aceptan el registro de la retrospectiva y los acuerdos de mejora.

| ______________________________ Felipe Isrrael Madrid Oyanadel Scrum Master & QA | ______________________________ Sergio Andrés Bravo Quezada Desarrollador Back-end |
| --- | --- |
| ______________________________ Julio Cesar Mena Torres Desarrollador Front-end & QA | ______________________________ Marco Mena Torres Product Owner — Marcom |

Fecha de la retrospectiva: 04 de septiembre de 2026.