DOCUMENTO DE RETROSPECTIVA DE SPRINT

Sprint 2 — Operación en terreno y evidencia digital

Artefacto 20.2  ·  Keep / Problem / Try  ·  inspección del proceso

1. Datos generales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sprint evaluado | Sprint 2 — Operación en terreno y evidencia digital |
| Puntos entregados | 26 / 26 (100%) |
| Fecha de la sesión | 18 de septiembre de 2026 (Viernes de cierre del Sprint 2). |
| Scrum Master & QA | Felipe Isrrael Madrid Oyanadel |
| Desarrollador back-end | Sergio Andrés Bravo Quezada |
| Desarrollador front-end & QA | Julio Cesar Mena Torres |
| Product Owner | Marco Mena Torres |

2. Rendimiento: objetivo versus entregado

El squad completó los 26 puntos comprometidos. Quedó habilitada la recepción de Órdenes de Trabajo en móvil, la captura de firma manuscrita y la subida de fotografías en terreno.

3. Inspección — Keep / Problem / Try

La sesión recorre tres preguntas: qué se mantiene, qué frenó al equipo y qué se prueba en el ciclo siguiente.

A. Qué funcionó (Keep)

Colaboración entre Julio (front) y Sergio (back) para integrar el Canvas de firma en React.

Las Daily permitieron detectar a tiempo el límite de 2 MB y ampliarlo a 10 MB en FastAPI.

El Product Owner validó de inmediato las pruebas de evidencias digitales.

B. Qué se puede mejorar (Problem)

Las fotos en alta resolución generaban latencia cuando la red era lenta.

Faltaba un indicador visual (spinner) mientras la fotografía se procesaba.

El Canvas de firma en pantallas pequeñas era incómodo sin un botón de limpieza.

4. Plan de acción hacia el Sprint 3

| ID | Compromiso | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT-S2-01 | Comprimir JPG/PNG en React antes de enviar el multipart. | Julio Mena | COMPROMETIDO |
| ACT-S2-02 | Agregar spinner de carga en peticiones multipart pesadas. | Julio Mena | COMPROMETIDO |
| ACT-S2-03 | Preparar tunelamiento ngrok para probar pasarelas externas en local. | Felipe Madrid | COMPROMETIDO |

Los acuerdos ACT-01 a ACT-03 entran al Sprint 3. Una historia se sigue considerando terminada solo si cumple DoD.

5. Compromiso y aprobación

Con su firma, las partes aceptan el registro de la retrospectiva y los acuerdos de mejora.

| ______________________________ Felipe Isrrael Madrid Oyanadel Scrum Master & QA | ______________________________ Sergio Andrés Bravo Quezada Desarrollador Back-end |
| --- | --- |
| ______________________________ Julio Cesar Mena Torres Desarrollador Front-end & QA | ______________________________ Marco Mena Torres Product Owner — Marcom |

Fecha de la retrospectiva: 18 de septiembre de 2026.