DOCUMENTO DE RETROSPECTIVA DE SPRINT

Sprint 3 — Ecosistema transaccional, Flow y DTE/SII

Artefacto 20.3  ·  Keep / Problem / Try  ·  inspección del proceso

1. Datos generales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sprint evaluado | Sprint 3 — Ecosistema transaccional, Flow y DTE/SII |
| Puntos entregados | 26 / 26 (100%) |
| Fecha de la sesión | 02 de octubre de 2026 (Viernes de cierre del Sprint 3). |
| Scrum Master & QA | Felipe Isrrael Madrid Oyanadel |
| Desarrollador back-end | Sergio Andrés Bravo Quezada |
| Desarrollador front-end & QA | Julio Cesar Mena Torres |
| Product Owner | Marco Mena Torres |

2. Rendimiento: objetivo versus entregado

Se cerró el flujo transaccional: orden de cobro, pasarela Flow en sandbox con fallback al Adapter Mock y comprobante DTE simulado.

3. Inspección — Keep / Problem / Try

La sesión recorre tres preguntas: qué se mantiene, qué frenó al equipo y qué se prueba en el ciclo siguiente.

A. Qué funcionó (Keep)

El Adapter Mock evitó detener las pruebas cuando el sandbox de Flow falló.

ngrok permitió recibir en local los webhooks de confirmación de pago.

El Product Owner validó la generación automática del DTE en PDF.

B. Qué se puede mejorar (Problem)

El XML del DTE tomó más tiempo del estimado por la sintaxis del esquema.

La consulta de documentos consolidados se lentificó sin índices en PostgreSQL.

4. Plan de acción hacia el Sprint 4

| ID | Compromiso | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT-S3-04 | Indexar created_at, status_enum y customer_id en PostgreSQL. | Sergio Bravo | COMPROMETIDO |
| ACT-S3-05 | Preparar docker-compose.yml para orquestar los microservicios en un entorno local. | Sergio Bravo | COMPROMETIDO |
| ACT-S3-06 | Iniciar auditoría de cobertura de pruebas unitarias y de aceptación para el cierre del MVP. | Felipe Madrid | COMPROMETIDO |

Los acuerdos ACT-S3-04 a ACT-S3-06 entran al Sprint 4. Se mantiene el criterio de DoD para dar por terminada cada historia.

5. Compromiso y aprobación

Con su firma, las partes aceptan el registro de la retrospectiva y los acuerdos de mejora.

| ______________________________ Felipe Isrrael Madrid Oyanadel Scrum Master & QA | ______________________________ Sergio Andrés Bravo Quezada Desarrollador Back-end |
| --- | --- |
| ______________________________ Julio Cesar Mena Torres Desarrollador Front-end & QA | ______________________________ Marco Mena Torres Product Owner — Marcom |

Fecha de la retrospectiva: 02 de octubre de 2026.