|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

Al contrastar el avance con nuestra planificación inicial de la Fase 2, el proyecto presenta un avance del 85% al 90% respecto a los entregables críticos. Logramos consolidar la arquitectura base de microservicios en Docker (Gateway, Auth, Inventario, Órdenes de Trabajo, Facturación), la base de datos PostgreSQL y el frontend en React/Vite. Durante este sprint cerramos con éxito hitos clave: la integración operativa de la pasarela de pagos oficial Flow, el flujo completo de checkout para venta de monitores profesionales reacondicionados (Grado A, 24/7), el modelo de permisos comerciales (RBAC: solo usuarios no registrados y convenio estándar compran en línea; clientes corporativos cotizan formalmente), el CRUD administrativo para gestionar equipos a la venta y el dashboard de Control de Ventas. La mayor desviación respecto a la Gantt original fue la integración directa con el SII (DTE): al analizar la curva de certificación técnica (set de pruebas, firma digital XML, CAF), decidimos de manera pragmática sustituirla por un módulo de control de facturación con exportación estructurada en CSV, evitando que un trámite burocrático de semanas frenara el avance del MVP funcional.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se abordaron aplicando priorización ágil y decisiones de arquitectura oportunas: - Manejo del retorno de pagos (Flow POST a GET): Al retornar desde la pasarela externa Flow, las solicitudes POST chocaban con el servidor de desarrollo Vite arrojando errores 404. Lo solucionamos implementando un middleware personalizado en vite.config.ts que intercepta la respuesta y realiza una redirección 303 limpia hacia el catálogo. - Seguridad y desacoplamiento de credenciales: Se corrigió inmediatamente la exposición de llaves de API en el cliente (apiKey y secretKey), delegando la firma criptográfica estrictamente al backend (billing-service). - Gestión de alcance tributario (Descarte de SII directo vs. CSV): Enfrentamos la inviabilidad temporal del SII implementando un control contable centralizado con formato CSV chileno (separador punto y coma, UTF-8 con BOM para Excel, desglose automático de Monto Neto e IVA 19% y códigos 33/39). Esto permite que el negocio opere y tribute mediante el Portal Mipyme sin costos fijos de APIs de terceros. - Protección de datos y roles: Se blindó el acceso a métricas comerciales y facturación exclusivamente para el perfil ADMIN, asegurando que operarios o jefes de bodega no vean datos financieros sensibles.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación general: Muy positiva (4.5 / 5.0). El sistema no es solo una maqueta visual; es una plataforma transaccional conectada a servicios reales, con persistencia y reglas de negocio complejas bien modeladas. - Lo que destaco: - Capacidad de resolver problemas de integración end-to-end (Frontend ↔Gateway ↔Microservicios ↔Pasarela externa). - Criterio de negocio: no implementar funcionalidades por capricho, sino diseñar flujos reales (ej. diferenciar que una empresa con convenio B2B no compra con Webpay/Flow a retail, sino con Orden de Compra a 30 días). - Implementación de herramientas de alto valor para el administrador (KPIs en tiempo real, vouchers imprimibles y reportería CSV). - Oportunidades de mejora: - Mejorar la disciplina en la actualización diaria del tablero (Jira/Kanban) para no acumular estados de historias hacia el cierre de la semana. - Documentar los esquemas de payload y contratos de API entre frontend y microservicios con anticipación para agilizar aún más la coordinación entre nosotros.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes: - Cómo abordar la transición cuando el volumen de ventas escale: ¿en qué punto exacto de facturación mensual conviene dar el salto desde el control contable CSV hacia una API DTE de pago (ej. Haulmer / LibreDTE)? - Estrategias de testing de carga y concurrencia recomendadas para la orquestación Docker en despliegue productivo (Cloud / VPS). Preguntas para el docente y pares: - "Para la entrega final de Fase 2 y defensa del APT, ¿qué nivel de cobertura de pruebas unitarias/integración esperan en los microservicios de backend versus la validación de los flujos de negocio en frontend?" - "Frente a la decisión de reemplazar la conexión directa al SII por un módulo de exportación de libro de ventas CSV para el Portal Mipyme, ¿consideran que la justificación técnica y de costo/tiempo está bien sustentada para la rúbrica?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No vemos necesaria una reestructuración drástica de los roles, ya que la división por áreas ha demostrado ser eficiente y complementaria. Sin embargo, para la siguiente etapa sí se deben asignar nuevas actividades concretas: - Testing automatizado y casos de borde: Asumiré la batería de pruebas de integración en frontend (flujo de compra, validación de RUT chileno con dígito verificador y restricción de roles en checkout). - Seguridad y optimización de Docker: Asignar a Julio la revisión de variables de entorno seguras (.env), scripts de migración de base de datos en PostgreSQL y limpieza de contenedores/volúmenes. - Consolidación de documentación y métricas: Asignar a Felipe Madrid el seguimiento estricto del backlog en Jira, la redacción del manual de operaciones (procedimiento de uso del CSV de facturación) y la preparación del ambiente de demostración en vivo para la evaluación final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El grupo funciona. Sergio no se queda esperando la pantalla y Julio no inventa campos que la API no tiene. Cuando hubo un bloqueo (fotos pesadas, webhook que no llegaba), se dijo en la daily y no se escondió. Lo positivo es que el Product Owner respondió cuando había algo que mirar, no solo un documento. Lo que podemos mejorar es avisar el mismo día si una historia se atrasa, no el viernes. A mí me falta ser más estricto con eso en el tablero: si no se movió en Jira, no está avanzada.