Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | MARCOM — Plataforma de gestión tecnológica e inventario, para Sociedad de Instalaciones Marcom Compañía Limitada. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software (back-end y front-end), gestión de proyectos informáticos y aseguramiento de calidad. El caso se sitúa en la operación de una empresa de instalaciones y mantenimiento tecnológico. |
| Competencias | Análisis de un problema de negocio y traducción a requerimientos. Construcción de una solución web con API, base de datos e interfaz. Trabajo en equipo con Scrum, control de versiones y pruebas. Integración con un servicio externo usando un mecanismo de contingencia. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - Marcom instala y mantiene equipos en estaciones de servicio y tiendas. El stock se llevaba en planillas, la orden de trabajo en terreno quedaba en papel o en el teléfono del técnico, y el cobro se atrasaba porque la evidencia y la factura no salían del mismo registro. El equipo que se cambia (por ejemplo un monitor) volvía a bodega sin un estado claro, y después se vendía por fuera del sistema. - El caso está en la operación de la empresa en la Región Metropolitana. Afecta a quien administra bodega, al técnico de terreno, a quien cobra y al cliente que recibe el servicio. No es un problema de un solo local: se repite en cada sucursal atendida. - El aporte, en este ciclo, es un MVP usable en local: inventario por serie y QR, orden de trabajo con foto y firma, retorno del equipo a bodega, cobro simulado (Flow sandbox o mock) y comprobante DTE simulado. La venta del monitor recuperado quedó incorporada al cierre. No se conectó al SII real ni se cobró plata de un cliente. |
| 2. Objetivos | - Objetivo general: dejar una plataforma que registre el activo por serie, la orden de terreno con evidencia y el cobro del servicio, sin depender de planillas sueltas. - Específicos: autenticar por correo y rol; dar de alta, buscar y cambiar el estado del activo; crear y cerrar la OT con foto y firma; devolver el equipo retirado a bodega; cobrar con Flow o con mock y emitir un DTE simulado; mostrar KPIs básicos de OT, stock y facturación; registrar la venta del activo recuperado. |
| 3. Metodología | - Se usó Scrum en cuatro sprints de dos semanas, del 24 de agosto al 16 de octubre de 2026. Cada sprint tuvo planning, dailies de lunes, miércoles y viernes, review y retrospectiva. El backlog se estimó en puntos. Una historia entraba si cumplía definición de listo y salía si cumplía definición de hecho: código revisado, prueba básica y servicio en contenedor. - Era pertinente porque el alcance se podía partir (acceso, bodega, terreno, cobro, tablero) y el dueño del producto podía ver un incremento cada dos semanas. Un desarrollo en cascada habría dejado el cobro y la evidencia para el final, que era justo el problema de la empresa. - Stack: React y Tailwind en el front, FastAPI y PostgreSQL en el back, Docker para levantar el entorno. Flow y el SII se abordaron con sandbox y mock, no con certificación tributaria. |
| 4. Desarrollo | - Sprint 1 (24 ago – 4 sep): login por correo y JWT, roles, alta de activo con QR, estados, búsqueda y primera OT. Front y back avanzaron en la misma semana. - Sprint 2 (7 – 17 sep): ejecución de la OT con foto y firma, consulta de estado, transferencia a bodega y stock crítico. El 18 no se trabajó por feriado. - Sprint 3 (21 sep – 2 oct): orden de cobro, Flow sandbox con paso a mock, webhook de prueba, DTE simulado y documentos de convenio. - Sprint 4 (5 – 16 oct): dashboard, venta del monitor recuperado y cierre con Docker y prueba de punta a punta. Al 5 de octubre esta etapa está abierta: el planning se hizo y las vistas del tablero partieron; la venta parte el 8 y el cierre técnico el 13, porque el 12 es feriado. - Facilitó tener historias chicas, el mock de pago y la respuesta rápida del Product Owner en las pruebas de firma y de comprobante. Dificultó el CORS del primer sprint, el peso de las fotos, el XML del DTE y dos feriados. No se eliminó alcance: se cambió el login de RUT a correo, se adelantó la primera OT al Sprint 1 y se agregó la venta del recuperado, que no estaba en el primer backlog. |
| 5. Evidencias | - Para ver el proceso: carta Gantt, backlog con criterios de aceptación, registro de dailies, retrospectivas de los sprints 1 a 3 y el informe de avance de fase 2. - Para ver el resultado: repositorio con los servicios, pantallas de login, inventario con QR, OT con firma, cobro en modo simulado y, al cierre del Sprint 4, el tablero de KPIs. El pago y el DTE son de prueba. No hay boleta real del SII. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - El proyecto confirmó que me interesa el lado de coordinación y calidad tanto como la pantalla. Entré como Scrum Master y también apoyé pruebas y el orden de la documentación, mientras Sergio sostenía la API y Julio el front. Eso calza con lo que ya hago en obra y en modelos: dejar un proceso trazable, no solo un entregable suelto. - El interés no se movió de tema; se precisó. Sigo queriendo unir software con operación técnica (inventario, terreno, evidencia), no solo tableros. Después de este ciclo me proyecto aplicando lo mismo en coordinación BIM y en herramientas chicas para equipos de terreno: control de versiones, criterios de hecho y una interfaz que el técnico pueda usar sin capacitación larga. La venta del recuperado y el cobro simulado me sirvieron para ver el límite: integrar un servicio externo sin certificado no es el producto final, es la forma de no frenar el equipo. |