|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Respuesta: Sí, hemos cumplido con la totalidad de las actividades planificadas al 100% dentro de los plazos establecidos en el plan de trabajo hasta el 02/10/2026. A esta fecha hemos completado con éxito los tres primeros Sprints (Sprint 1: Auth y Bodega, Sprint 2: Terreno y Evidencia, y Sprint 3: Flow, DTE y Convenio), alcanzando un 72% de avance total del MVP (78 de 109 puntos de historia). - Factores facilitadores: La definición previa del Definition of Ready (DoR), la correcta distribución del trabajo entre el equipo (Sergio, Julio y Felipe) y el uso de mocks/simulaciones eficientes para integraciones complejas como la emisión DTE del SII y la pasarela Flow. - Factores de dificultad: La integración técnica de la lógica de conciliación con webhooks (HU-BILL-04) y el manejo de evidencias digitales (fotografías y firmas en terreno, HU-OT-02) exigieron mayor coordinación entre la lógica backend y el flujo frontend.

2. Dificultades y Estrategias:

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Respuesta: Para superar los desafíos de integración en el Sprint 3 (como el flujo de pagos Flow y el webhook de conciliación), trabajamos en sesiones breves de revisión de código (pair programming) y creamos servicios de prueba/mocks bien estructurados que aislaron la lógica interna antes de conectarla al flujo principal. De cara al Sprint 4 (Dashboard, Docker y Cierre del MVP), planeamos mantener esta misma estrategia: realizar pruebas continuas de extremo a extremo (E2E) y asegurar que el entorno Docker Compose esté alineado con la documentación Swagger desde el inicio para evitar cuellos de botella en la fase final de estabilización.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Respuesta: - Evaluación: Evalúo el desempeño como muy positivo y altamente riguroso, respaldado por un 100% de cumplimiento de los Sprints 1, 2 y 3. - A destacar: La constancia en las revisiones de cada sprint (Sprint Review y Retrospective 1, 2 y 3) y la capacidad de entregar funcionalidades transversales complejas (como la descarga de comprobantes PDF y documentos de convenio) a tiempo. - Aspectos a mejorar: Optimizar la estimación inicial de historias que involucran servicios externos para prever tiempos de prueba e integración con mayor margen antes del inicio del sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Respuesta: Pregunta para el docente / pares: "Considerando que en el Sprint 4 abordaremos la exportación de reportes (Excel/PDF) y la estabilización general con Docker Compose, ¿qué recomendaciones o buenas prácticas nos sugieren para asegurar que la generación masiva de reportes en el Dashboard no impacte el rendimiento general de la aplicación en el entorno de contenedores?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Respuesta: No consideramos necesario reestructurar radicalmente la distribución del grupo, ya que el esquema de asignaciones ha funcionado con alta efectividad. Sin embargo, para el Sprint 4 entrante (del 05 al 16 de octubre), las cargas están bien acotadas: - Julio Mena y Sergio Bravo continuarán apoyando el desarrollo del Dashboard de KPIs y filtros (HU-DASH-01, HU-DASH-02, HU-DASH-03). - Julio y Felipe asumirán el bloque de Estabilización, QA y pruebas E2E (HU-STAB-01). - Sergio Bravo quedará a cargo de la puesta a punto con Docker Compose y Swagger (HU-STAB-02).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Respuesta: - Evaluación general: Excelente. Existe un alto compromiso individual y colectivo que ha permitido cerrar 78 puntos de historia sin retrasos acumulados. - Aspectos positivos: La comunicación fluida entre el Squad y la figura de liderazgo en las Planning/Reviews por parte de Felipe Madrid, además de la buena complementación técnica entre Sergio y Julio en el desarrollo de las Historias de Usuario. - Aspectos a mejorar: Reforzar la documentación técnica intermedia durante el desarrollo del sprint para reducir el tiempo requerido durante la fase final de cierre de documentación y entrega de MVP.